# DOCUMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SMART HOME

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Smart Home |
| Programa | Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) |
| Ficha | 3145555 |
| Integrantes | Karen Daniela Holguín Cruz, Natalia Chala Chala, Kevin Stiven López Amaya |
| Instructores | José de Jesús Motta Vargas (Técnico ADSO) / Instructor de Electrónica |
| Institución | Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA |
| Fecha de actualización | Octubre de 2026 |

## 1. Introducción

El presente documento registra el plan de acción, las correcciones realizadas y las actividades de mejoramiento continuo aplicadas al proyecto Smart Home. Se fundamenta en las observaciones entregadas por los instructores durante las revisiones de avance, así como en la evaluación técnica, y abarca el desarrollo del backend, la base de datos, la integración IoT y la interfaz web.

## 2. Estado de avance y diagnóstico general del sistema

De acuerdo con el Plan Maestro del Proyecto, el desarrollo presenta los siguientes porcentajes de cumplimiento técnico:

| Componente | Avance | Observación |
| --- | --- | --- |
| Backend + Base de Datos Local | 90% – 95% | Estructura central, autenticación, RLS y lógica de negocio validados. |
| MVP Funcional Local | 85% | Pipeline de software, simulación MQTT y consumo validados. |
| Frontend Web | 65% – 70% | Navegación base, gestión de hogares y dispositivos operativa; en proceso de limpieza e integración final. |
| Mobile / Pairing / Infraestructura Cloud | 20% – 30% | Programado para la fase final de despliegue y pruebas físicas. |

## 3. Acciones correctivas implementadas

A continuación se detallan las correcciones solicitadas por el instructor técnico y de electrónica que ya fueron ejecutadas y validadas en el software y la base de datos.

| ID | Área / Componente | Corrección solicitada por el instructor | Causa raíz / Problema | Acción correctiva aplicada | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Base de Datos y Seguridad | Reestructuración de la persistencia y control de accesos a nivel de datos. | Acceso directo a tablas sin aislamiento técnico por rol/usuario. | Se migró a PostgreSQL con Liquibase y se activó RLS (Row Level Security), separando roles técnicos (smarthome_app, smarthome_ingest, smarthome_worker). | Corregido / Validado |
| AC-02 | Modelo de Datos (Devices) | Redundancia en la clasificación de tipos de dispositivos. | Atributo device_type obsoleto o duplicado en el esquema. | Eliminación del campo device_type del modelo de datos vigente y limpieza de referencias en el Frontend Web. | Corregido / Validado |
| AC-03 | Seguridad y Sesiones | Inseguridad al mantener sesiones activas tras cambio de clave. | El módulo de autenticación no invalidaba tokens antiguos. | Se implementó el flujo completo de logout-all e invalidación automática de sesiones al cambiar o restablecer la contraseña. | Corregido / Validado |
| AC-04 | Comunicaciones IoT | Validación de control de encendido/apagado en tiempo real. | Falta de prueba del flujo bidireccional MQTT. | Implementación de Simulador MQTT y validación exitosa de eventos de cambio de estado OFFLINE → ONLINE y comandos TURN_ON / TURN_OFF. | Corregido / Validado |

## 4. Acciones preventivas y actividades en proceso de cierre

Corresponde a los requerimientos que se encuentran en fase final de ajuste e integración para cerrar el MVP local antes del paso a producción.

| ID | Componente / Proceso | Riesgo / Detalle pendiente | Acción preventiva / En proceso | Estado actual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP-01 | Módulo de Notificaciones Automáticas | Riesgo de alertas por anomalías duplicadas o errores de permisos RLS al generar la notificación automática. | Ajuste final de permisos GRANT/RLS en el flujo de anomalías y verificación del envío de eventos notification.created vía Socket.IO. | En proceso (último ajuste) |
| AP-02 | Frontend Web | Presencia de mockups/datos ficticios y falta de aplicación de permisos por rol en pantalla. | Conexión real de endpoints con /users/me/preferences, eliminación de datos ficticios en Reportes y aplicación visual de roles (OWNER / MEMBER / GUEST). | En proceso (≈ 70% completado) |
| AP-03 | Hardware / Dispositivo Físico | Dependencia de disponibilidad física del Shelly 1PM Gen4 para pruebas reales en red LAN. | Ejecución de pruebas con el simulador de software para no bloquear el desarrollo; la prueba en hardware físico se repetirá al estar disponible. | Programado (no bloqueante) |

## 5. Acciones de mejoramiento continuo

Ajustes aplicados para mejorar el rendimiento y la experiencia del usuario sin alterar el alcance aprobado.

| ID | Componente | Oportunidad de mejora | Acción de mejora aplicada | Beneficio obtenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Backend / DB | Optimización de la base de datos de IoT. | Separación de la cadena de conexión IoT mediante la variable DATABASE_IOT_URL. | Mayor rendimiento en la ingesta masiva de telemetría sin congelar la aplicación. |
| AM-02 | Realtime / Sockets | Seguridad en el flujo de datos en vivo. | Autenticación del WebSocket / Socket.IO mediante JWT Bearer Token. | Datos de consumo en tiempo real transmitidos de forma segura e individualizada por hogar. |
| AM-03 | Documentación API | Desalineación de la documentación Swagger. | Estandarización de cabeceras Bearer access-token en Swagger UI. | Facilidad para realizar pruebas E2E desde la interfaz técnica. |

## 6. Criterio de cierre técnico y próximos pasos

El equipo de desarrollo se encuentra ejecutando el criterio de cierre definido en el Plan Maestro:

- Cierre de Notifications automáticas: validación de la generación de alertas/notificaciones sin errores de permisos.

- Prueba E2E Backend + DB: ejecución de la suite de tests finales.

- Integración Web: limpieza y conexión completa de la interfaz web contra la API actual.

- Despliegue y Pairing: inicio de pruebas con Broker MQTTS/TLS y onboarding móvil en la fase siguiente.

## 7. Control de firmas

Aprendices desarrolladores

| Nombre | Firma |
| --- | --- |
| Karen Daniela Holguín Cruz |  |
| Natalia Chala Chala |  |
| Kevin Stiven López Amaya |  |

Instructores acompañantes

| Nombre | Cargo | Firma |
| --- | --- | --- |
| José de Jesús Motta Vargas | Instructor Técnico ADSO |  |
|  | Instructor del Área de Electrónica |  |